**ACTA DE REUNION**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | **18/08/2016** | **Hora:** | **19:00 AM** | **Lugar:** | **Sede Puente Alto DUOC** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizador:** | **Sodimac** |
| **Moderador:** | **Líder Grupo : Franco Valdes** |
| **Asistentes:** | * **Cristian Riveros** * **Fernando Angulo** * **Felipe Gomez** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tema:** | **Proyecto de portafolio de titulo** | **Tiempo asignado:** | **2 HRS.** |

**[PUNTOS]**

1. **Análisis inicial del Proyecto.**

* **Diseñar metodología de trabajo**

1. **Revisión de avances en la documentación**

* **Se realiza revisión de la documentación IEEE830.**
* **Se debe definir que se usará Tomcat, Apache, Glassfish**
* **Se define como uno de los alcances del proyecto el uso de CSS**

1. **Requerimientos de Alto Nivel**

* **Requerimientos del Producto, todo lo relacionado con el alcance del proyecto.**
* **Requerimientos del Proyecto, se definen parámetros en los cuales se desarrollara el proyecto.**

1. **Supuestos y Restricciones**

* **Se indica la plataforma en donde debe ser desarrollada la Solución.**
* **Se debe instalar Oracle**
* **Será una aplicación responsiva**
* **Se usará API de Google Maps, para Geo referencia, al crear al proveedor**

1. **Documentación de Costos y Gantt**

* **Se determinaran las fechas de la carta Gantt, dependiendo de las entregas solicitadas por el cliente.**
* **Los costos también serán investigados, para establecer los costos**

1. **Modelo de Base de Datos**

* **Franco Valdes, enviara estructura de la BDD para normalizar y establecer como base del proyecto**
* **Felipe Gomez, continuara con la normalización.**

1. **Aseguramiento de calidad**

* **Para realizar aseguramiento de calidad, realizaremos planes de prueba en base a las normas solicitadas.**

1. **Lógica del negocio**

* **Está pendiente la definición de la lógica del negocio, si será similar a Groupon u otro.**
* **Se define la arquitectura del modelo.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Compromisos asumidos** | **Responsables** | **EDD** |
| **Seguir avanzando en la documentación IEEE830** | **Cristian Riveros** | **25-08-2016** |
| **Comenzar con el diseño de la BDD** | **Felipe Gomez** | **25-08-2016** |
| **Diseño de la EDT** | **Franco Valdes** | **25-08-2016** |

|  |
| --- |
| **Próxima reunión:** |
| **Lunes 25 De Agosto, 19 :00 HRS. Sede DUOC Puente Alto** |