**ACTA DE REUNION**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | **20/08/2016** | **Hora:** | **11:30:00 AM** | **Lugar:** | **Sede Puente Alto DUOC** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizador:** | **Portafolio** |
| **Moderador:** | **Líder Grupo : Franco Valdes** |
| **Asistentes:** | * **Cristian Riveros** * **Fernando Angulo** * **Felipe Gomez** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tema:** | **Proyecto de portafolio de titulo** | **Tiempo asignado:** | **3 HRS.** |

**[PUNTOS]**

1. **Definición Fecha entrega iteración 1: 10 de Septiembre 2016.**
2. **Etapas a considerar para iteraciones.**
3. **Primera revisión de modelo de datos**
4. **Análisis de arquitectura: Tareas diferenciadas para la misma página web, pero se tratara como sitios independiente (Para diferenciar), aplicar Web Service para sitio web y web service para escritorio, BD Oracle 11g Express y motor java Glasfish.**
5. **Análisis de negocio sobre Geolocalización: GPS para versión móvil (Web Responsivo) y para versión de escritorio cuando se registre aplica API de Google.**
6. **Definición de framework : JSF**
7. **Definición de tareas**
8. **Entrega de arquitectura por Fernando Angulo**
9. **Entrega de Primer Modelo por Felipe Gómez**
10. **Entrega de primer análisis EDT**
11. **Primer avance de IEEE-830 por Cristian Riveros**
12. **Acta de reunión anterior por Cristian Riveros**
13. **Definición de repositorio de información**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Compromisos asumidos** | **Responsables** | **EDD** |
| **Modelamiento de datos, envío periódico para revisión** | **Felipe Gómez** | **25-08-2016** |
| **EDT y GANTT** | **Franco Valdés** | **25-08-2016** |
| **Punto 5 según formato ISO entregado por Franco Valdés** | **Cristian Riveros** | **25-08-2016** |
| **Plantillas de documentación**  **Acta de constitución** | **Fernando Angulo** | **25-08-2016** |
| **Avances total** | **Todos** | **23-08-2016** |
| **Registrar horas de trabajo diaria desde lunes 22 con entrega en detalle** | **Todos** | **27-08-2016** |

|  |
| --- |
| **Próxima reunión:** |
| **Jueves 25 De Agosto, 19 :00 HRS. Sede DUOC Puente Alto** |